**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство Шекаловского сельского поселения» за 2024 год**

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Благоустройство Шекаловского сельского поселения»

на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Шекаловского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Благоустройство Шекаловского сельского поселения»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Благоустройство Шекаловского сельского поселения | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Шекаловского сельского поселения. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 95 | 95 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения |  | 95 | 95 | 100 |  |
|  |  | Доля благоустроенных кладбищ |  | 65 | 65 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Организация прочего благоустройства |  |  | 95 | 95 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | 95 | 95 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Благоустройство парков, скверов |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Шекаловского сельского поселения |  | 0 | 0 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Благоустройство Шекаловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Шекаловского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 646,0 | 0,0 | 353,1 | 292,9 | 571,1 | 0,0 | 330,5 | 240,6 | 88 | 0 | 94 | 76 |
| ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 646,0 | 0,0 | 353,1 | 292,9 | 571,1 | 0,0 | 330,5 | 240,6 | 88 | 0 | 94 | 76 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91405030710190810200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91405030710190810200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 399,1 | 0,0 | 329,6 | 69,5 | 369,2 | 0,0 | 307,0 | 62,2 | 92 | 0 | 93 | 89 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 399,1 | 0,0 | 329,6 | 69,5 | 369,2 | 0,0 | 307,0 | 62,2 | 92 | 0 | 93 | 89 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 399,1 | 0,0 | 329,6 | 69,5 | 369,2 | 0,0 | 307,0 | 62,2 | 92 | 0 | 93 | 89 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 399,1 | 0,0 | 329,6 | 69,5 | 369,2 | 0,0 | 307,0 | 62,2 | 92 | 0 | 93 | 89 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 246,9 | 0,0 | 23,5 | 223,4 | 201,9 | 0,0 | 23,5 | 178,4 | 82 | 0 | 100 | 80 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91405030730178430 | 246,9 | 0,0 | 23,5 | 223,4 | 201,9 | 0,0 | 23,5 | 178,4 | 82 | 0 | 100 | 80 |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 246,9 | 0,0 | 23,5 | 223,4 | 201,9 | 0,0 | 23,5 | 178,4 | 82 | 0 | 100 | 80 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91405030730178430 | 246,9 | 0,0 | 23,5 | 223,4 | 201,9 | 0,0 | 23,5 | 178,4 | 82 | 0 | 100 | 80 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2025 года | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Шекаловского сельского поселения | | всего, в том числе: | 646,0 | 571,1 | | 571,1 | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет | 353,1 | 330,5 | | 330,5 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 292,9 | 240,6 | | 240,6 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | | всего, в том числе: | 399,1 | 369,2 | | 369,2 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 329,6 | 307,0 | | 307,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 69,5 | 62,2 | | 62,2 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | | всего, в том числе: | 399,1 | 369,2 | | 369,2 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 329,6 | 307,0 | | 307,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 69,5 | 62,2 | | 62,2 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | | всего, в том числе: | 246,9 | 201,9 | | 201,9 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 23,5 | 23,5 | | 23,5 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 223,4 | 178,4 | | 178,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | | всего, в том числе: | 246,9 | 201,9 | | 201,9 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 23,5 | 23,5 | | 23,5 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 223,4 | 178,4 | | 178,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: |  | |  |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности  иных ГРБС – исполнителей,  расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения |  |  | |  | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| физические лица |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения |  |  | |  | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| физические лица |  |  | |  | |
| Глава Шекаловского  сельского поселения | |  | | | | В.Н. Рябоволов | |